|  |  |
| --- | --- |
|  | **Informationstechnische Projekte**  Höhere Technische Bundeslehranstalt Krems, 3500, Alauntalstraße 29A mit Expositur Zwettl, 3910, Hammerweg 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt** | | **Team** | |
| Nr | 2 |  | ***Projektleiter/in***  Jakob Pusch  Valentin Fritz  Jürgen Hauptmann |
| Name | OsziShop |
| **Dokument** | |
| Nr | F02 |
| Name | Arbeitspakete |

**Versionsgeschichte**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Datum | Autor/in | Änderungen |
| 1.0 | 13.10.2022 | Pusch | Erstellung Arbeitspakete |
| 1.1 | 13.10.2022 | Pusch | Fertigstellung |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspaketbeschreibung | | | |
| AP Nr (PSP-Code) | AP Bezeichnung (aus PSP) | Verantwortlich | Planung |
| 3.2 | Warenkorb erstellen | Valentin Fritz |
| Vorlieger (PSP-Code) | Nachfolger (PSP-Code) | Mitarbeit (gegebenenfalls) |
| 3.1 | 3.3 | Jakob Pusch |
| Geplanter Starttermin | Geplante Dauer (in Minuten) | Geplante Kosten |
| 20.10.2022 | 150 min | 300 |
| Ziele, Ergebnisse | | |
| Funktionierender Warenkorb mit Ansicht | | |
| Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes | | |
| Feinplanung fertig | | |
| Tätigkeitsbeschreibung | | |
| graphisches Design und Funktionalität | | |
| Tatsächlicher Starttermin | Tatsächliche Dauer (in Minuten) | Tatsächliche Kosten | Abnahme |
|  |  |  |
| Abnahmetermin | Abgabe durch (Unterschrift) | Abnahme durch (Unterschrift) |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspaketbeschreibung | | | |
| AP Nr (PSP-Code) | AP Bezeichnung (aus PSP) | Verantwortlich | Planung |
| 4.2 | Model Domain View umsetzen | Jakob Pusch |
| Vorlieger (PSP-Code) | Nachfolger (PSP-Code) | Mitarbeit (gegebenenfalls) |
| 4.1 | 4.3 | Valentin Fritz |
| Geplanter Starttermin | Geplante Dauer (in Minuten) | Geplante Kosten |
| 20.10.2022 | 200 min | 400 |
| Ziele, Ergebnisse | | |
| Funktionierende Interaktion mit der Website | | |
| Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes | | |
| Grobplanung abgeschlossen | | |
| Tätigkeitsbeschreibung | | |
| Implementierung der Schnittstellen und Funktionalitäten | | |
| Tatsächlicher Starttermin | Tatsächliche Dauer (in Minuten) | Tatsächliche Kosten | Abnahme |
|  |  |  |
| Abnahmetermin | Abgabe durch (Unterschrift) | Abnahme durch (Unterschrift) |
|  |  |  |